REPORTE DE AVANCES

OTLI-IA

Plataforma SaaS de automatización con inteligencia artificial para PYMES

| Persona estudiante | Número de cuenta |
| --- | --- |
| Emilio Arroyo Valadez | 190162-5 |
| Licenciatura | Universidad |
| Inteligencia de Negocios | Universidad Iberoamericana León |
| Institución receptora | Líder de proyecto |
| IBERO EMPRENDE · Ibero Innovación | Mtra. María Guadalupe Sánchez González |
| Asignatura | Fecha |
| Proyectos de Gestión | 16 de octubre de 2026 |

León, Guanajuato

01  Datos generales

Universidad y persona estudiante

| Universidad | Universidad Iberoamericana León |
| --- | --- |
| Asignatura | Proyectos de Gestión |
| Licenciatura | Inteligencia de Negocios |
| Nombre | Emilio Arroyo Valadez |
| Número de cuenta | 190162-5 |

Institución receptora (IR)

| Nombre de la IR | Ibero Innovación, Parque Tecnológico de la Universidad Iberoamericana León |
| --- | --- |
| Área | IBERO EMPRENDE: programa de incubación de empresas |
| Líder de proyecto | Mtra. María Guadalupe Sánchez González |
| Cargo | Coordinadora |

Proyecto

| Nombre del proyecto | OTLI-IA |
| --- | --- |
| Giro | SaaS de automatización de procesos repetitivos y manuales con inteligencia artificial |
| Situación de la empresa | En proceso de constitución; 2 socios, sin empleados |

Objetivo del proyecto. Desarrollar y validar una plataforma SaaS de inteligencia artificial que permita a las PYMES automatizar procesos repetitivos, mejorar su eficiencia y atención al cliente, y crecer sin aumentar proporcionalmente su carga operativa.

Mis Proyectos de Gestión no se realizan en una empresa externa, sino dentro de la incubadora de la Ibero, donde desarrollo mi propio emprendimiento. OTLI es la empresa y la plataforma; OLI es el agente de inteligencia artificial que atiende clientes, da seguimiento a prospectos y gestiona citas por WhatsApp, Instagram, Messenger y la página web.

02  Avances en el plan de trabajo

Al cierre de la semana 9 he cubierto 196 de las 320 horas del programa (61 %). De las 15 semanas del temario, 7 temas están concluidos, 2 en proceso y 6 pendientes.

| Sesiones presenciales 36 / 56 h 64 % cubierto | Trabajo autónomo 160 / 264 h 61 % cubierto | Total del programa 196 / 320 h 61 % cubierto · faltan 124 h |
| --- | --- | --- |

Cronograma de actividades

Completadas: 7     En proceso: 2     Pendientes: 6

| Sem. | Fecha | Tema del temario | Actividad y entregable de OTLI | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 ago | Diagnóstico inicial, protección y registro de marca | Idea de negocio, propuesta de valor y definición de la marca OTLI / OLI | Completada |
| 2 | 28 ago | Visión estratégica | Misión, visión, 5 valores, 6 objetivos, FODA y ventaja competitiva | Completada |
| 3 | 04 sep | Plan de mercadotecnia: segmento de mercado y análisis de la demanda | Cliente ideal, buyer persona, segmentación y formulario de validación | Completada |
| 4 | 11 sep | Plan de mercadotecnia: análisis de la oferta y competencia | Benchmark de 5 competidores en León; falta el análisis de la oferta | En proceso |
| 5 | 18 sep | Estrategia comercial y marketing digital | Anuncio de OLI y campaña en Meta Ads (30 días, $6,000 MXN) | Completada |
| 6 | 25 sep | Procesos clave y mejora operativa | Mapeo de procesos clave y estructura organizacional de OTLI | En proceso |
| 7 | 02 oct | Diagnóstico financiero y estructura de costos | Costos y márgenes mensuales por cliente en 3 planes | Completada |
| 8 | 09 oct | Financiamiento y vinculación | Plataforma financiera y proyecciones de ventas del plan de negocios | Completada |
| 9 | 16 oct | Pitch y narrativa empresarial | Pitch de 30 segundos | Completada |
| 10 | 23 oct | Segunda parte: segmento de mercado | Análisis de las respuestas del formulario y ajuste del segmento | Pendiente |
| 11 | 30 oct | Semana libre: ajustes y asesoría 1:1 | Cierre del análisis de la oferta | Pendiente |
| 12 | 06 nov | Semana libre: ajustes y asesoría 1:1 | Revisión del plan de negocios con asesoría 1:1 | Pendiente |
| 13 | 13 nov | Documento final y presentación ante el comité | Plan de negocios integrado | Pendiente |
| 14 | 20 nov | Presentación final | Presentación de OTLI | Pendiente |
| 15 | 25 nov | Entrega de carta de término | Carta de término | Pendiente |

Ajustes al plan definido en el Reporte inicial

- Reprogramación del análisis de la oferta. El análisis de la oferta (semana 4) se cerrará en la semana libre 11, prevista por el temario para ajustes y asesoría 1:1.

- Campaña de validación en Meta Ads. Se integró una campaña de 30 días con 3 anuncios y $6,000 MXN de pauta. Su fin es medir el interés de las PYMES de León antes de contratar una agencia de marketing.

- Costos antes que proyecciones. Se calculó primero el costo por cliente de cada plan para fijar precios con márgenes reales y después construir las proyecciones sobre esa base.

Resultados clave a la fecha

| Concepto | Plan Personal | Plan Startup | Plan Pro |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingreso neto mensual (sin IVA) | $1,508 | $3,534 | $8,016 |
| Costo total | $976 | $2,134 | $3,567 |
| Utilidad antes de soporte | $532 | $1,400 | $4,449 |
| Margen | 35 % | 40 % | 56 % |

Cifras en MXN por cliente al mes, con consumo al 100 % del tope de cada plan, sin analizador de imágenes y audio.

- Competencia: 5 competidores directos en León (EvaAI, GH Specialist, León Group, MiRecepcionista y Studio180). EvaAI y GH Specialist son los más relevantes por su presencia local y su CRM integrado.

- Diferenciación: OLI es un agente modular que integra varias necesidades operativas en una sola plataforma y crece con el negocio.

- Oferta comercial: planes desde $1,499 MXN al mes, con anuncios que dirigen a los prospectos a WhatsApp.

03  Evidencias de actividades en la IR

La evidencia corresponde a la plataforma financiera de OTLI, trabajada en las semanas 7 y 8 del temario. Cada recuadro indica qué fotografía o captura va en ese espacio.

EVIDENCIA 1    Plataforma financiera: costos y proyecciones de ventas

Semanas 7 y 8 · Diagnóstico financiero, estructura de costos y financiamiento

| Fotografía 1 · Proyección de ventas Insertar aquí la foto o captura de la proyección de ventas: clientes esperados por mes y por plan, e ingresos proyectados. | Fotografía 2 · Proyección financiera Insertar aquí la foto o captura de la estructura de costos y de las proyecciones financieras (costos, utilidad o flujo de efectivo). |
| --- | --- |
| Fotografía 1. Proyección de ventas de OTLI. | Fotografía 2. Estructura de costos y proyección financiera de OTLI. |

Construí la plataforma financiera de OTLI. Primero calculé el costo mensual por cliente de cada plan con consumo al 100 %: IA conversacional, mensajes de Meta, comisiones de Stripe y almacenamiento, con márgenes de 35 % a 56 % antes de soporte. Sobre esa base elaboré las proyecciones de ventas y financieras del plan de negocios, que permiten estimar los ingresos esperados y la rentabilidad conforme se incorporan nuevos clientes.

04  Recopilación de aprendizajes

Mi estancia en la incubadora me ha dejado cinco aprendizajes principales. Conectan la teoría de Inteligencia de Negocios con la creación de una empresa real.

1   Una idea no es un negocio hasta que se valida

Al definir el buyer persona y diseñar el formulario entendí que debo confirmar con PYMES reales que el problema existe y que están dispuestas a pagar por resolverlo. Antes de esta etapa daba por hecho la demanda.

2   Los costos unitarios definen la estrategia de precios

Al desglosar el costo por cliente descubrí que el plan Personal deja un margen de 35 %, mientras que el plan Pro llega a 56 %. El crecimiento rentable depende de llevar a los clientes hacia planes de mayor valor.

3   El análisis de la competencia orienta la diferenciación

Estudiar a EvaAI, GH Specialist y otros tres competidores me mostró que la mayoría ofrece chatbots con CRM. La ventaja de OTLI debe comunicarse como un agente modular que crece con el negocio, no como un chatbot más.

4   Comunicar en pocas palabras exige claridad estratégica

Escribir el pitch de 30 segundos me obligó a elegir un solo mensaje central: menos tiempo en tareas operativas y más tiempo para hacer crecer el negocio.

5   La confianza también es parte del producto

Al manejar datos de clientes, la seguridad y la privacidad no son opcionales. Por ello incluí en los objetivos de mediano plazo la certificación ISO 27001 y la incorporación de un especialista en ciberseguridad.

05  Sugerencias para mejorar la experiencia

Propongo una mejora que haría más productiva la experiencia de los proyectos incubados en IBERO EMPRENDE.

1   Talleres prácticos de finanzas y aspectos legales

Las proyecciones financieras y la constitución de la empresa han sido las áreas de mayor reto. Sesiones guiadas con plantillas y asesoría fiscal y legal ayudarían a avanzar con más seguridad.

______________________________________

Mtra. María Guadalupe Sánchez González

Coordinadora · Líder de proyecto

IBERO EMPRENDE

León, Guanajuato, a 16 de octubre de 2026